# Terms of Reference (TOR)

## ข้อกำหนดขอบเขตงานจัดหาและให้บริการระบบ CRM & Loyalty Program

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ: CRM & Loyalty Program
ผู้ประสานงานโครงการ: Thanaporn Srimuang
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: B2C (Direct to Consumer)
ประเภทธุรกิจ: Food
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2569 – มกราคม 2570
กำหนด Go-live: 1 มกราคม 2570

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ให้บริการระบบ CRM & Loyalty Program เพื่อออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง เชื่อมต่อระบบ และให้บริการบริหารจัดการ Loyalty Platform สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและบริหารฐานข้อมูลลูกค้า เพิ่ม Customer Engagement และ Customer Loyalty รวมถึงสนับสนุนการทำ Customer Segmentation, Personalized Marketing และ Omnichannel Customer Experience

ระบบที่จัดหาจะต้องสามารถรองรับการเก็บข้อมูลสมาชิกและ Transaction จากช่องทาง Offline และ Online รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบและช่องทางการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการซื้อสามารถนำมาใช้ในการบริหาร Loyalty Program ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่

1.1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและ First-party Customer Data ของบริษัทฯ

1.2 เพื่อสร้างและบริหาร Loyalty Program ภายใต้แบรนด์ KCG

1.3 เพื่อเพิ่ม Customer Engagement, Customer Retention และ Customer Loyalty

1.4 เพื่อเพิ่มความถี่ในการซื้อและ Customer Lifetime Value

1.5 เพื่อรองรับการสะสมคะแนน การแลกคะแนน Coupon และ Privilege ต่าง ๆ

1.6 เพื่อรองรับ Customer Segmentation และ Personalized Campaign

1.7 เพื่อรองรับการทำ CRM Campaign และ Mission ทั้งแบบ Basic และ Advanced

1.8 เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากช่องทาง Offline และ Online เข้าสู่ระบบ Loyalty Platform กลาง

1.9 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ Customer Behavior และ Customer Journey เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด

1.10 เพื่อรองรับการขยายระบบและช่องทางการใช้งานในอนาคต

## 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้าน Software, CRM, Loyalty Platform, Digital Technology หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2.2 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการ CRM หรือ Loyalty Program และสามารถแสดง Customer Reference ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับโครงการนี้ได้

2.3 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การ Integration การ Implement การทดสอบระบบ และการให้บริการหลังการ Go-live

2.4 ผู้เสนอราคาต้องสามารถดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับระบบภายนอกผ่าน API หรือ Integration Method ที่เหมาะสม และต้องมีความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทฯ

2.5 ผู้เสนอราคาต้องมีมาตรฐานด้าน Information Security และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

2.6 ผู้เสนอราคาต้องสามารถเปิดเผยข้อมูล Certificate หรือมาตรฐานด้าน Information Security ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 27001 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

2.7 ผู้เสนอราคาต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน หากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทฯ พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

2.8 ผู้เสนอราคาต้องสามารถให้บริการและสนับสนุนระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาระบบตาม SLA ที่กำหนด

## 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

### 3.1 การจัดหาและติดตั้งระบบ

ผู้เสนอราคาต้องจัดหาและ Implement ระบบ CRM & Loyalty Platform ให้สามารถใช้งานได้ตาม Business Requirement ของบริษัทฯ และต้องดำเนินการตั้งค่าระบบ ทดสอบระบบ และเตรียมความพร้อมก่อน Go-live

### 3.2 การรองรับจำนวนสมาชิก

ระบบต้องสามารถรองรับสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 200,000 Members และสามารถรองรับการขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มเติมในอนาคตได้

### 3.3 การรองรับ Transaction

ระบบต้องสามารถรองรับ Transaction จากทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 100,000 Orders ต่อเดือน และต้องสามารถรองรับปริมาณ Transaction ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

### 3.4 Touchpoint

ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อและใช้งานผ่าน Touchpoint ดังต่อไปนี้

- LINE Official Account

ทั้งนี้ Website / Shopify จะเป็น Future Integration ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

# 4. ขอบเขตระบบ CRM & Loyalty Program

## 4.1 Member Management

ระบบต้องสามารถบริหารจัดการสมาชิกได้ โดยอย่างน้อยต้องรองรับ

- Member Registration

- Member Login ด้วย Mobile Phone Number

- Member Profile

- Member Status

- Member Activity

- Member Transaction History

- Point Balance

- Coupon / Reward History

- Member Consent

- Member Communication Preference

ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อกับ LINE Official Account และสามารถ Sync ข้อมูลสมาชิกกับ LINE Current KCG ได้ตามขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด

## 4.2 Loyalty Program

บริษัทฯ มีแนวทางจัดทำ Loyalty Program ภายใต้ 1 Brand คือ KCG

ชื่อ Loyalty Program: KCG Rewards

ระบบต้องรองรับ Point Currency เดียว และสามารถกำหนดเงื่อนไขการสะสมและการใช้คะแนนได้

อย่างน้อยต้องรองรับ

- Point Earning

- Point Redemption

- Point Adjustment

- Bonus Point

- Extra Point

- Point Expiration

- Point Reversal

- Point Transaction History

อัตราการแลกยอดซื้อเป็นคะแนนจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และระบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวได้ตาม Business Requirement

## 4.3 Member Tier

ระบบต้องรองรับการแบ่งสมาชิกเป็น Tier และสามารถกำหนดเงื่อนไขของแต่ละ Tier ได้ เช่น

- Spending

- Purchase Frequency

- Transaction

- Customer Behavior

- Campaign Participation

บริษัทฯ ต้องสามารถกำหนดสิทธิประโยชน์และ Campaign ที่แตกต่างกันในแต่ละ Tier ได้

จำนวน Tier และเงื่อนไขของแต่ละ Tier จะถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ให้บริการในช่วง Implementation

# 5. Campaign Management

ระบบต้องสามารถสร้างและบริหาร Campaign ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบใหม่ทุกครั้งที่ต้องการสร้าง Campaign

## 5.1 Basic Campaign

ระบบต้องรองรับอย่างน้อย

5.1.1 Automated Welcome Coupon

5.1.2 Automated Up-Tier Coupon

5.1.3 Automated Birth Month Coupon

5.1.4 Point Redemption Campaign

5.1.5 Privilege Campaign

Campaign ต้องสามารถกำหนด Target Audience, ระยะเวลา, เงื่อนไข, สิทธิประโยชน์ และจำนวนสิทธิ์ได้

## 5.2 Advanced Campaign

ระบบต้องรองรับ

5.2.1 Mission – Spending

สามารถกำหนด Campaign ให้แสดงเฉพาะสมาชิกบาง Tier หรือบาง Segment ได้

5.2.2 Mission – Friend Get Friend

รองรับ Referral / Friend Get Friend และสามารถกำหนด Campaign ได้โดยไม่จำกัดจำนวน Campaign ภายใต้ขีดความสามารถของระบบ

5.2.3 Mission – Survey

สามารถสร้าง Survey และกำหนดเงื่อนไขหรือ Reward สำหรับสมาชิกที่ทำ Survey ได้

# 6. Reward & Privilege

ระบบต้องรองรับ Reward อย่างน้อย ดังนี้

6.1 E-Coupon

6.2 Extra Points from Mission

6.3 Lucky Draw

6.4 Merchandise

ระบบต้องสามารถกำหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด จำนวนสิทธิ์ และ Target Audience ได้

# 7. Transaction Capturing

ระบบต้องสามารถรับข้อมูล Transaction จากช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่

### Offline Channel

7.1 Flagship Store – POS

7.2 Modern Trade

7.3 Event – POS

### Online Channel

7.4 Website / Brand.com

7.5 Shopee จำนวน 2 Accounts

7.6 Lazada จำนวน 2 Accounts

7.7 TikTok Shop จำนวน 2 Accounts

7.8 LINE Official Account

7.9 MAKRO PRO

### Future Channel

7.10 Shopify

ผู้เสนอราคาต้องระบุวิธีการเชื่อมต่อของแต่ละ Channel เช่น API, Webhook, File Transfer หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม พร้อมระบุข้อจำกัดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

# 8. System Integration

ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทฯ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

8.1 POS

8.2 ERP – SAP

8.3 Marketplace

8.4 LINE Official Account

8.5 MAKRO PRO

8.6 Shopify – Future Integration

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำ Integration Architecture และ Data Flow ของระบบเพื่อประกอบการพิจารณา

# 9. Reporting & Dashboard

ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีระบบ Reporting และ Dashboard เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตามผลการดำเนินงานของ Loyalty Program ได้

## 9.1 Standard Report

ระบบต้องสามารถรองรับ Standard Report ไม่น้อยกว่า 10 Reports โดยแต่ละ Report สามารถมีรูปแบบและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน

ตัวอย่าง Report ได้แก่

- Member Report

- New Member

- Active Member

- Transaction

- Sales

- Point Earn

- Point Burn

- Point Balance

- Campaign Performance

- Reward / Coupon Redemption

## 9.2 Dashboard

ต้องมี Dashboard สำหรับติดตาม KPI และ Loyalty Performance เช่น

- Member Growth

- Active Member

- Sales

- Transaction

- Average Spending

- Point Earn / Burn

- Campaign Performance

- Redemption Rate

## 9.3 Data Lake

ระบบต้องสามารถส่งต่อหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Data Lake ของบริษัทฯ ได้ตาม Data Architecture ที่บริษัทฯ กำหนด

## 9.4 Agentic AI – Optional

ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ Solution ด้าน Agentic AI เพื่อสนับสนุน CRM และ Loyalty Management ได้ โดยต้องเสนอเป็น Optional Service และแสดงค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

# 10. BPO / Platform Management – Optional

ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ BPO Service สำหรับบริหารจัดการระบบ โดยมีขอบเขตอย่างน้อย ดังนี้

10.1 Campaign Setup

10.2 Survey Setup

10.3 Report Management

10.4 Update New SKU

10.5 Manage / Operate Loyalty Platform

10.6 Upload และ Setup E-Coupon Code

10.7 Setup และ Edit Campaign

ทั้งนี้ ไม่รวม Copywriting และ Digital Asset Development เว้นแต่มีการตกลงเพิ่มเติม

# 11. Receipt Approval – Optional

ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ Receipt Approval Service เพื่อรองรับการสะสมคะแนนจากใบเสร็จ โดยมีขอบเขตดังนี้

11.1 Check and Approve Receipt

11.2 Build Transaction Record

11.3 Build Point Record

11.4 Upload Transaction Record เข้าสู่ระบบ

ผู้เสนอราคาต้องระบุค่าบริการและ SLA สำหรับบริการดังกล่าวอย่างชัดเจน

# 12. Loyalty Consultation – Optional

ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ Loyalty Consultation Service โดยมีขอบเขตอย่างน้อย ดังนี้

### 12.1 Loyalty Matrix Monitoring

- North-star Metrics

- Member Health Scorecard

- Weekly / Monthly / Quarterly Reporting

- Monthly Executive Presentation

- Quarterly Strategy Refresh

### 12.2 Loyalty Action Recommendation

- Customer & Segmentation Strategy

- Tier Strategy

- Transactional Segmentation

- Behavioral Segmentation

- Mission & Campaign Planning

- Always-on Campaign Calendar

- Mission Design

- Surprise & Delight Campaign

- Partner Offers

- Seasonal Campaign

ผู้เสนอราคาต้องเสนอค่าบริการแยกจากค่า Platform และค่า Implementation

# 13. Privilege Acquisition – Optional

ผู้เสนอราคาสามารถเสนอบริการจัดหาสิทธิประโยชน์จาก Partner เพื่อใช้ใน Loyalty Program เช่น

- ร้านอาหาร

- เครื่องดื่ม

- Fuel

- Shopping

- Lifestyle

- Entertainment

- Other Privileges

ผู้เสนอราคาต้องระบุรูปแบบค่าบริการ เช่น Monthly Fee, Annual Fee, Commission หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างชัดเจน

14. Data Security & Personal Data Protection

ผู้เสนอราคาต้องมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างน้อยต้องครอบคลุม

14.1 PDPA Compliance

14.2 Data Encryption

14.3 Access Control

14.4 User Permission

14.5 Audit Log

14.6 Backup & Recovery

14.7 Disaster Recovery

14.8 Data Retention

14.9 Data Deletion

14.10 Incident Management

ผู้เสนอราคาต้องแสดง Certificate หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 27001, ISO 29110 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า พร้อมระบุขอบเขตของ Certificate ดังกล่าว

15. Service Level Agreement (SLA)

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำ SLA สำหรับระบบและบริการหลังการขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุ

15.1 System Availability / Uptime

15.2 Planned Maintenance

15.3 Critical Incident

15.4 High Severity Incident

15.5 Medium Severity Incident

15.6 Response Time

15.7 Resolution Time

15.8 System Recovery Time

15.9 Backup

15.10 Disaster Recovery

ผู้เสนอราคาต้องระบุ RTO (Recovery Time Objective) และ RPO (Recovery Point Objective) อย่างชัดเจน

# 16. Implementation & Project Management

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำ Project Plan ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง Go-live โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

16.1 Requirement Gathering

16.2 Solution Design

16.3 System Configuration

16.4 Integration

16.5 Data Mapping

16.6 Development / Customization (ถ้ามี)

16.7 System Integration Test

16.8 User Acceptance Test (UAT)

16.9 User Training

16.10 Go-live

16.11 Hypercare / Post Go-live Support

ผู้เสนอราคาต้องจัด Project Manager และทีมงานที่มีความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

# 17. Project Timeline

กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการเบื้องต้น ดังนี้

| รายการ | กำหนดการ |
| --- | --- |
| Procurement / Supplier Selection | Aug – Oct 2026 |
| Project Kick-off | Nov 2026 |
| Implementation / Configuration | Nov – Dec 2026 |
| Integration & UAT | Dec 2026 |
| Go-live | 1 Jan 2027 |

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำ Detailed Project Timeline และ Milestone เพื่อประกอบการเสนอราคา

# 18. จำนวนผู้ใช้งานและปริมาณข้อมูล

ระบบต้องรองรับอย่างน้อย

18.1 สมาชิก จำนวน 200,000 Members

18.2 Transaction จำนวน 100,000 Orders / Month

18.3 รองรับการเพิ่มจำนวนสมาชิกและ Transaction ในอนาคต

ผู้เสนอราคาต้องระบุข้อจำกัดของระบบ เช่น Maximum Members, Transaction Volume, API Call, Storage และ Concurrent Users อย่างชัดเจน

# 19. การส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานอย่างน้อย ดังนี้

19.1 System / Platform ที่พร้อมใช้งาน

19.2 System Configuration

19.3 Integration ตาม Scope

19.4 System Architecture

19.5 Data Flow / Integration Flow

19.6 User Manual

19.7 Admin Manual

19.8 Technical Document

19.9 API Document

19.10 Test Scenario / Test Result

19.11 UAT Sign-off

19.12 Training

19.13 Post Go-live Support

# 20. การรับประกันและบริการหลังการขาย

ผู้เสนอราคาต้องระบุระยะเวลารับประกันระบบและบริการหลังการ Go-live อย่างชัดเจน

ในกรณีที่พบ System Defect ซึ่งเกิดจากระบบหรือการ Implement ของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขและ SLA ที่ตกลงกัน

# 21. ราคาและค่าใช้จ่าย

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาโดยแยกรายการอย่างชัดเจน ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | Monthly Fee | Yearly Fee | One-time Fee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loyalty Platform License |  |  |  |
| 2 | Implementation / Setup |  |  |  |
| 3 | Integration / API |  |  |  |
| 4 | BPO – Platform Management |  |  |  |
| 5 | Receipt Approval |  |  |  |
| 6 | Loyalty Consultation |  |  |  |
| 7 | Privilege Acquisition |  |  |  |
| 8 | Data Lake |  |  |  |
| 9 | Agentic AI – Optional |  |  |  |
| 10 | Other Services |  |  |  |

ผู้เสนอราคาต้องระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- License Fee

- Implementation Fee

- Maintenance Fee

- API / Integration Fee

- Transaction Fee

- Member Fee

- Storage Fee

- Support Fee

- Additional User Fee

- Additional Transaction Fee

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องระบุรายการ Included / Excluded อย่างชัดเจน

# 22. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของบริษัทฯ

# 23. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของระบบ Feature, Integration หรือขอบเขตการให้บริการตามความจำเป็นทางธุรกิจ โดยจะแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบและดำเนินการตามกระบวนการ Change Request ที่ตกลงร่วมกัน

กรณีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลา ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดผลกระทบและค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ

# 24. สิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้เสนอราคาที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุใน TOR ฉบับนี้ได้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ

การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

# 25. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอราคาอย่างน้อย ดังนี้

25.1 Company Profile

25.2 หนังสือรับรองบริษัท

25.3 รายละเอียดประสบการณ์และ Customer Reference

25.4 Solution Proposal

25.5 System Architecture

25.6 Integration Architecture

25.7 Project Plan

25.8 Team Structure

25.9 SLA

25.10 Data Security / PDPA Compliance

25.11 Certificate ที่เกี่ยวข้อง

25.12 Commercial Proposal

25.13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย Included / Excluded

25.14 Optional Services

25.15 Service Level และ Support Model

25.16 รายละเอียดข้อจำกัดของระบบ

25.17 Demo / System Presentation ตามที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการเสนอราคาทุกฉบับจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้เสนอราคา และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

# 26. กำหนดยืนราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคาเป็นต้นไป

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคามีหน้าที่ต้องคงไว้ซึ่งราคาที่ได้เสนอ และไม่สามารถเพิกถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเสนอราคาของตนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

# 27. การชำระเงินค่าบริการ

บริษัทฯ จะชำระค่าบริการให้แก่ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยการชำระเงินจะดำเนินการภายหลังจากผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานประจำงวดครบถ้วน ถูกต้อง และบริษัทฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

การวางบิลและการชำระเงินให้เป็นไปตามระเบียบการรับวางบิลและการจ่ายชำระเงินของบริษัทฯ ที่มีผลใช้บังคับ ณ ขณะนั้น

# 28. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการกำหนดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2569 ถึงเดือนมกราคม 2570 และมีกำหนด Go-live วันที่ 1 มกราคม 2570

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้เสนอราคาในช่วง Implementation และ Post Go-live โดยครอบคลุมถึงคุณภาพของระบบ ความครบถ้วนของ Function การ Integration ความสามารถในการรองรับปริมาณข้อมูล การให้บริการ และการปฏิบัติตาม SLA

หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา

| ส่ง TOR รับ Brief รูปแบบ Online, On Site | 17 สิงหาคม 2569 18-28 สิงหาคม 2569 |
| --- | --- |
| ยื่นซองใบเสนอราคา | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 กันยายน 2569 เท่านั้น จ่าหน้าและยื่นเอกสารถึง คุณธนาภรณ์ ศรีเมือง (จัดซื้อ) |
| ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก | 31 ตุลาคม 2569 |

# 30. ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานโครงการ:
คุณ Thanaporn Srimuang

thanaporn.s@kcgcorporation.com
ฝ่าย General Procurement / Indirect Material (Facility)
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา / RFQ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้เสนอราคา